/projekt/

UMOWA nr OSP/…/2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku

z siedzibą Lipnik 96a,

98-354 Siemkowice

reprezentowaną przez:

Kamila Krężla – Prezesa OSP

Przy kontrasygnacie Skarbnika OSP – Karoliny Niemczyńskiej

zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………………………..

zwaną dalej w treści Umowy "Wykonawcą"

§1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: Utwardzenie i zagospodarowanie placu dojazdowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku.

- Zakres rzeczowy umowy obejmuje utwardzenie części działki nr ewidencyjny 844/2 w Lipniku, w tym:

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

- roboty pomiarowe;

- roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, krawężników)

- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych

- wykonanie korytowania, wykonanie podbudów i nawierzchni

§2

- Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami,

- szczegółowy zakres robót opisany w zapytaniu cenowym oraz w dokumentacji projektowej

§3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………………… r. potwierdzone protokołem przekazania placu budowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 10 maja 2019 r.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

§4

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia na roboty budowlane tj. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres robót wykona przy udziale Podwykonawcy/ów …………………………………………………………………………………………………….

- W przypadku powierzenia wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

§5

- Wykonawca oświadcza, że zlecone roboty wykona zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektem budowlanym.

- Wykonawca na swój koszt, zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy i składowisko materiałów oraz zabezpieczy je we własnym zakresie przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci na własny koszt.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy na koszt własny i przekaże Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót i przekazanie do użytkowania.

- Wykonawca ubezpieczy budowę i roboty z tytułu szkód losowych i odpowiedzialności cywilnej na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót zanikających oraz o terminie odbioru robót zanikających zgodnie z §13 ust. 2

§6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy.

- Wykonawca uzyska zatwierdzenie materiałów budowlanych przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem, oraz na bieżąco będzie przekazywał certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności wyrobów z polską lub europejską normą.

§7

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie zapytania cenowego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają na:

kwotę netto: ……………………………… zł (słownie: ……………………………………………)

kwotę brutto: ……………………………… zł (słownie: ……………………………………………)

- Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie obowiązujące podatki i inne opłaty i wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, pomiary i inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a także ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w §8 ust. 2 umowy.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.

- Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 3 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

§8

- Strony ustalają kary umowne zgodnie z ust. 2.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

- za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- Zamawiającemu może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w razie jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§9

- Rozliczenie wynagrodzenia umownego za zrealizowane roboty odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym i przekazaniu terenu do użytkowania na podstawie protokołu wykonanych robót wraz z protokołem odbioru końcowego podpisanego przez obie strony.

- Protokół wykonanych powinien wyszczególniać rodzaj robót, zakres rzeczowy oraz wartość ogółem.

- Termin zapłaty za przedłożoną przez Wykonawcę fakturę ustala się na 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

- Wykonawca wystawi fakturę na:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku

Lipnik 96a, 98-354 Siemkowice

NIP 772 198 25 86

- Należność za wykonane roboty zostanie przekazana na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§10

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały na okres …. lat, liczonych od daty odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

§11

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia.

- Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalna jest jedynie w zakresie określonym przez Zamawiającego

§12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Ewentualne spory zaistniałe na tle postanowień niniejszej umowy, strony poddadzą do rozstrzygnięcia właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.

§14

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                    Wykonawca

………………………………. 			                                   ………………………..